# FEUILLE-DE BILAN-Projet UF dev-BOVOLENTA-RIVIERE

1. PLANNING

Les ouvrages de notre Projet seront listés dans un planning et seront répartis par le biais de deux élèves, RIVIERE Isatys et BOVOLENTA Alessio. Pour ce Projet UF le retard et plus qu’important, car pour ce qui est des ouvrages déjà réalisés :

* Création d’un système de communication (Microsoft Teams)
* Logo et nom de notre produit
* Documents techniques :
  + Cahier des Charges
* Listes des composants
* Liaison entre le produit et l’application (WIFI, Bluetooth…)
* Réflexion sur le design de l’application

La suite du projet sera de commencer par la réalisation du code et de l’application :

* Création d’un Gantt
* Création d’un dépôt Git
* Développement de chaque composant de la plante
* La mise en place d’une session avec connexion/déconnexion
* Connexion au Wi-Fi
* Connexion à Ada fruit
* Affichages des données de la plantes
* Paramétrage de la mise en veille

La réalisation de la pompe à eau était dans notre projet. Même avec beaucoup d’ambition elle restera optionnelle pour le moment par cause de nous empêcher de progresser sur les premières idées de notre projet.

Pour la répartition des ouvrages le code sera fait par RIVIERE Isatys avec l’aide de BOVOLENTA Alessio et le développement de l’application par Alessio lui-même mais aussi si besoin Isatys sera là pour aider.

Le Projet fut lancé début avril, nous sommes actuellement mi-mai, le projet est légèrement en retard car il nous reste à finir la réflexion des choses que nous devons faire, ainsi que le lancement du développement. La fin du Projet est prévue pour le 3-4 juillet.

1. ORGANNISATION DU PROJET

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Analyse du Projet** |  | **Eléments Analysés** | **Causes** | **Plan d’Action** |
| **Organisation du Projet** | **Ce qui a bien marché**  **+** | -La communication  -Compréhension rapide de la demande | -Bonne entente dans le groupe | -Utilisation de Discord, Teams pour le dialogue et le partage de documents  -Utilisation de Trello |
|  | **Ce qu’il faudrait améliorer**  **-** | -Organisation des tâches à partager | -Manque de motivation pour le projet | -Exécuter les taches plus rapidement et ne pas tarder sur les réunions |
| **Réalisation du Résultat** |  |  |  |  |
|  | **Ce qui a bien marché**  **+** | -Bonne organisation du diaporama de présentation | -Alessio qui est le chef de projet arrive à partager les tâches entre chacun des deux partenaires | -Parler et créer des réunions pour pouvoir avancer sans trop de difficultés dans l’organisation |
|  | **Ce qu’il faudrait améliorer**  **-** | -Une meilleure compréhension des fonctionnalités  -Savoir ce que l’on veut présenter pour la finalité | -Peu de connaissances dans la conception du code | -S’aider de son entourages et d’internet pour progresser et travailler 2X plus pour rattraper les lacunes |